## Slide 1: 开发计划

## Slide 2: 工作计划
阶段 | 工作事项及交付成果 | 负责人
详细设计 4/27~5/11 | 详细分析方案，展示原型 | 各组技术负责人
 | 确定指标计算逻辑、口径、数据来源、初步接口方案 | 各组技术负责人
 | 业务系统改造方案 | 各组技术负责人
 | 各系统数据治理方案 | 各组技术负责人
 | 平台整体设计方案 | 李明辉
开发 5/14~6/15 | 接口、ETL、报表开发 | 李明辉
验证 6/18~6/26 |  | 李明辉
业务主题 | 负责人 | 成员
整体 | 李明辉 | 唐磊（帆软）
土地资源 | 孙毅新 | 刘兆祥、童程成、国强（帆软）
经营管控 | 李赛克 | 陈建军、李帅、何艳菲
产发 | 冯志宏 | 张威（帆软）
资产 | 杨毅峰 | 洪晓宇
5月11号前完成详细设计

## Slide 3: 平台架构设计
决策分析平台
以管理驾驶舱为主，向领导层展现高度提炼的公司经营信息
信息为主、功能为辅：
图形为主、报表为辅：
结论为主、分析为辅：
基于不同专业管理领域，后续逐步建设专业管理者的主题分析
主题分析
数据仓库
操作型数据存储（ODS)
数据抽取、转换、加载（ETL)
主数据管理
分析数据标准
专有数据标准
基础数据标准
元数据
管理
数据质量管理
数据安全管理
数据生命周期
业务运营类系统（土地资源、项目管理…)
职能管理类系统（人力、财务、OA、成本、采购…)
战略管控类系统（运营管控、TOPK…)
数据
源系统
数据
平台层
数据
标准
数据
管理
准实时
数据共享
结构化数据
土地资源
经营管控
人力资源
….
组织发展
常青藤
离职预警
….
指标批复
新增有效房源
配套取地
….
签约
回款
利润分析
….
填报数据
数据补录 平台
产业发展
签约落地投
规模类龙头目
创新类龙头项目
….
资产管理
资产情况
帐实相符率
盘点完成率
….
人力资源
资产管理
土地资源
经营管控
产业发展
数据平台
数据应用
全局战略驾驶舱
主题管理看板
日常业务报表
管理分析
访问展现
面向公司高管，聚焦关键业务维度，支持经营决策分析
1、自上而下，优先实现数据应用
2、逐步完善基础数据
3、建立健全数据管控体系及系统，保障数据质量
630重点
630重点：聚焦高管建设决策分析展示平台