项目实施人工确认单

客户名称： \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*有限公司 项目名称： \*\*\*\*\*\*\*项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 人员姓名 | 日期 | 开始时间 | 结束时间 | 工作内容简述 | 完成情况 | 合计人天 | 甲方项目负责人签字 |
| 1 | 张三 | 4月20日 | 4月13日 | 4月20日 | BI部署，维富友数据结构梳理 | OK | 6 |  |
| 2 | 张三 | 4月30日 | 4月21日 | 4月30日 | 一批次需求开发，引导二批次需求 | OK | 8 |  |
| 3 | 张三 | 5月8日 | 5月4日 | 5月8日 | 二批次需求梳理及确认 | OK | 5 |  |
| 4 | 李四 | 6月5日 | 5月11日 | 6月5日 | 二批次需求开发、试运行及发布，二期需求调研(有两天去鄂尔多斯做演示) | OK | 20 |  |
| 5 | 李四 | 6月12日 | 6月8日 | 6月12日 | 二期需求调研，文档整理，工作交接 | OK | 5 |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |

**合计人天数： 44 （天） 日期： 2015 年 6 月 12 日**

**甲方项目负责人： 乙方项目负责人：**