**会议主题：** 锐安--华正项目组20190801例会

**会议地点：** 锐安公司 第十会议室

**会议内容：**

1. **损益表明细项目链接到业务子系统项目相关调研**

**调研结束。**

1. **后续三个模块的需求细化工作要提前进行，以便后续开发**

**已完成行业业绩及确认收入的需求调研工作，并接收到相关反馈。**

1. **用户同步及部门同步的相关测试工作**

**用户同步问题已解决，进行了相关测试**

1. **完成数据权限文档和报表权限**

**数据权限配置文档已发送**

1. **三表，大屏app问题自适应的调研**

**尚未解决，将在周四早间继续跟进该问题。**

1. **sap明细表ods层明细表数据的准确性问题。**

**需sap顾问进行相关的工作调研及调整**

1. **Sap的维护表需要自动调度。**

**需sap顾问进行该项工作的具体调整**

1. **sap手动触发任务后，bi仍需手动触发。**

**sap数据到达ods层，此为bi的取数源层，bi无法做到监控sap的任务是否进行了手动操作，如有手动操作，请在sap手动触发完成后再次进行bi的手动触发工作，此为降低系统间耦合性的必然情况。如需实现，需在sap手动插数程序完成后在程序中调用etlkettle任务**

1. **相关损益表新加的横向分析需求跟进及相关实现方案的调研**

**损益表相关表项为现算结果，如需进行横向的分析，第一是确定具体需求，要如何做横向分析，第二是实现方案，如何降低系统开销以达到用户所需的结果分析，例：对特定的几个表项，特定的几个层级进行相关分析而不是全部都需要进行分析**