**会议主题：** 锐安--华正项目组20190718例会

**会议地点：** 锐安公司，高祥云工位

**会议内容：**

1. bi页面用户监控调研。 负责人 -高祥云

1. bi三表上线时间计划排到测试中。 负责人 -高祥云

1. 待办事项需确定具体相关的方案，按具体方案出最新的计划 负责人 -庞超 高祥云

1. sap三表测试环境数据。 负责人 -罗加云

1. sap三表页面移动端适配。 负责人 -高祥云

1. bi数据权限调整，数据模型待确认。（人力，经营指标分析）调整计划到周一出，该计划不会影响到现有功能的上线时间。 负责人 --高祥云

1. 移动端报表显示相关问题需要进行测试及关注 。 负责人 --高祥云

1. 损益表上线问题修改。 负责人 --杜振兴，罗加云

1. 报表业务推广。 负责人 --庞超，罗加云

**相关问题：**

1、之前权限模型复用及维护的问题(废弃你们现有的)

之前的权限模型的复用将会在之后的计划中穿插修改，目前存在权限的问题为（人力资源模块及经营指标分析），该计划将于下周一下班前出，本周主要需要解决SAP损益表上线过程中存在的问题。权限为bi报表的先置任务，后续如出现权限相关问题将会影响到现有bi系统，在运维期间将提供相应的支持。

2、数据模型整改计划

数据模型的整改计划和权限修改同步进行

3、BI移动端适配的问题(尤其是FineReport开发的报表)

该问题将进行相关的测试，对现有报表开发的相关内容的支持情况，并依据此进行相关方案的与制定