20190808会议纪要

2019年8月8日

10:44

1. **后续两个模块的需求调研计划调整时间。**

新的计划中需求调研的相关时间进行调整

考勤分析/研发部门工作量统计/过程规范性得分统计于8月12日开始进行相关需求调研

过程资产提交率统计/项目类采购分析将于8月19日开始进行相关需求调研

1. **文档补全。**

相应的bi需求文档补全工作将于8月11日完成，剩余bi文档将于8月14日前结束，移动端相关功能文档将于8月18日前补全

1. **上线相关内容我提前打招呼。**

相关的小范围测试及正式上线的时间节点将会在群里进行通知

1. **驾驶舱相关扩展及分屏问题。**

相关的demo样例完成后可在大屏中进行展示，demo在周末出完，需提供相应的支持展示多屏查看的样式。

1. **sap相关问题的跟进。**

sap明细表ods层明细表数据的准确性问题。（庞超协调sap资源，具体解决时间）

需sap顾问进行相关的工作调研及调整

Sap的维护表需要自动调度。（庞超协调sap资源，具体解决时间）

需sap顾问进行该项工作的具体调整

sap手动触发任务后，bi仍需手动触发。（庞超协调sap资源，具体解决时间）

sap数据到达ods层，此为bi的取数源层，bi无法做到监控sap的任务是否进行了手动操作，如有手动操作，请在sap手动触发完成后再次进行bi的手动触发工作，此为降低系统间耦合性的必然情况。如需实现，需在sap手动插数程序完成后在程序中调用etlkettle任务