会议日期； 会议地点：

参会人员 记录人员

议题

决策点；

新增问题

12月05日会议纪要：

1. 一期项目的遗留问题，根据问题提出合理的处理方案和计划
2. 将一期BI项目所有报表的优化记录对比情况文件提交给田总
3. 在BI计划里添加上线后核对数据阶段
4. BI接下来计划工程售后模块的调研和确认并排计划
5. 提交本周BUG事故分析报告
6. 确认移动端开发环境资源

会议日期：2019/12/12 16:22

会议地点：第八会议室

参会人员：田总、马总、高祥云、胡登登

记录人员：高祥云

议 题：一期项目遗留问题、二期项目现存问题、未来计划

决 策 点：

1. 移动端遗留问题和客户确认是否还会发生。（2019/12/13确认）

2. 自动打卡密码修改功能。（2019/12/18上线）

3. 将一期项目测试完成。（2019/12/20完成）

4. 待办列表log日志打印取消。（2019/12/14）

5. 代码优化按计划执行。（2019/12/20）

新增问题：

1. 物资类采购审批流程无法造数。
2. 自动打卡app耗电量大问题

1. 相关的移动端功能找提出人确认下移动端的问题。

2. ios兼容性性的问题目前无法得到解决。

3. 自动打卡的耗电量的问题，目前无法通过关闭GPS再打开GPS的方式实现该问题。

4. 待办列表log日志打印日志在工程上线时取消。

5. bug列表中添加计划解决时间，实际解决时间。

6. 计划安排需要有结果导向。

7. 一期移动端测试的问题。

8. 测试流程的问题，测试数据推进缓慢，修改数据库草稿状态。

9. 核对数据源保证源正确就可以。

10. 工程售后模块的数据按后台表去看。

11. 下个模块的数据确认。

会议日期：2019/12/19 14:35

会议地点：洽谈室

参会人员：田总、李总、高祥云、胡登登

记录人员：高祥云

议 题：一期项目测试问题、二期BI项目现存问题

决 策 点：

1. IOS兼容性问题尝试各种方案无法解决。下周一

2. 自动打卡耗电问题，无法通过在打卡时间点自动打开手机的GPS解决耗电问题 下周三

3. BI核对一期数据保证按照现有数据逻辑与源数据一致即可。

新增问题：

1. 一期移动端遗留问题确认下是否还会发生（自动打卡开启，通话中断；自动打卡开启，网络中断；自动打卡，政务微信自动中断进程）。再继续定位
2. BI工程售后模块的数据逻辑排查完成，将问题整理出来发给客户。

2019/12/26会议纪要

2019年12月26日

13:34

1. 关于ios的弹出框的两个方案，先做两个方案的demo，看下效果。

2. 自动打卡耗电问题，通过调整IOS上报数据时间间隔，解决该问题。

3. 关于自动打卡通话中断，需要复现问题，在过程中进行的测试，目前并未复现该问题，待跟踪。

4. 物资类测试数据无法造数，依据之前提供的方案未能造数完成，需要田总进行相关的支持。

5. 代码的注释计划调整。

6. 日志logger打印频繁，进行沟通，确定是否需要进行日志的调整，如需调整，何时调整。

7. 审批人未入库，调整代码逻辑后，问题仍然复现，目前原因未找到，优先级高。

8. 日报工时为0，已修复该问题，客户提示仍有报工工时为0的情况，加云配合测试case。

9. 相关已闭环的问题需客户知会，确认问题是否最终确认完成。

10. 测试相关老家园一期待办计划。

对生产环境对应的5条待办相关情况说明。

会议日期：2019/12/26 13:35

会议地点：第八会议室

参会人员：田总、马总、高祥云、胡登登

记录人员：高祥云

决 策 点

1. 关于IOS的弹出框的两个方案，先做两个方案的Demo，看下效果。（12月30日）

已提交等待确认是否修改 不合适

1. 自动打卡耗电问题，通过调整IOS上报数据时间间隔，解决该问题。（1月1日）

今天客户端发布新版本，对比结果也会提交

3. 自动打卡开启，通话中断；自动打卡开启，网络中断；自动打卡，政务微信自动中断进程，目前并未复现该问题。（继续跟踪）。

4. 日报工时为0，已修复该问题，继续测试各种场景，列出所有测试方法。

5. 解决的BUG和客户确认完后再更新状态。

问题：

1. 审批人未入库，调整代码逻辑后，问题仍然存在，目前原因正在排查。（优先级高）

已确认为PC端问题

1. 将移动端一期遗留问题列出。

2020/1/2会议纪要

2020年1月2日

14:11

1. 弹出框问题不同意，下来沟通。

2. 耗电问题，下来找刘哥沟通。

3. 相关移动端问题按计划更新并提交。

4. 在15：00前告知是否存在升级，升级需在18：00前提交。

5. 补登时间精确到秒。

6. 相关乱码问题1月6日调整时间需要调整。

7. 预警，自动打卡问题相关分析及处理。

8. 相关移动端bug的确认及处理时间的确认。

9. 相关bi的上线计划的重新排布及bi权限相关处理。

10. app修改代码注释-周六。

11. app测试相关记录。

12. bi相关研发分析相关的排布。

13. 补齐计划中相关的交付物。

会议日期：2020/01/02 14:11

会议地点：洽谈室

参会人员：田总、马总、高祥云、胡登登

记录人员：高祥云

决策点：

1. IOS版本弹出框阴影问题解决方案不同意，继续寻找解决方案。（现在没有解决办法）
2. 自动打卡APP耗电问题，2020/01/02发布新版本（完成）。
3. 升级流程，15:00之前告知是否有升级，有升级18:00之前提交升级包
4. 自动打卡APP获取打卡地址问题。做相关预警（待定）
5. 代码注释完善完成 （完成）
6. BI项目研发模块需求确认并行进行。

问题：

1. 测试问题修改计划重新排具体到负责人
2. BI开发计划重排

会议日期：2020/01/08 18:10

会议地点：田总工位

参会人员：田总、刘总、胡登登

记录人员：胡登登

决策点：

1. 打包升级时提供验证方案。

问题：

1. 测试问题修改计划重新排具体到负责人
2. BI开发计划重排